|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 师生认可度不高 | 没有足够区别于已有二手平台的吸引力 | 商业风险 |
| R2 | 商家参与度不高 | 商家对本平台不信任，不愿意将物品置换 | 用户风险 |
| R3 | 无法实现低于半小时的快速送货 | 半小时足够走到校园任何地方，只是有时无法联系客户，造成等待，然后延误其他客户 | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |