项目章程

* **项目名称**

大学生二手网

* **项目经理**

黄鹏

* **项目背景**

时代的发展，科技的进步，新旧物品的交替日新月异，每个家庭，每个人都会有更新过的物品在闲置，如何处理这些物品也成为了人们日常关注的问题。有人会拿到当地的二手交易市场去交易，有人会因离[二手市场](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%8C%E6%89%8B%E5%B8%82%E5%9C%BA&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)较远或二手物品不易搬运而把它当废品卖掉甚至扔掉。这不仅不利于环保，还浪费了社会资源。由于[二手交易网](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%8C%E6%89%8B%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%BD%91&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)的诞生就使得二手交易不再局限于一定要去二手交易市场实行交易。由于网络的方便性，让很大部分人选择了上[二手交易网](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%8C%E6%89%8B%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%BD%91&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)发布二手买卖信息，足不出户就可以买卖二手，极大的方便了老百姓。可以说[二手交易网](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%8C%E6%89%8B%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%BD%91&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)极大的推动了老百姓买卖二手的热情，也促进了社会资源的有效利用。

* **项目目标**

**高校大学生**

* **项目范围**

以二手市场为主的APP，作为中介为买家和卖家提供平台，并从中收取部分利润。同时兼有交友，爱心公益等活动

* + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．3月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．3月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**